ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

10.05.2018									№ __656__

Об утверждении плана (графика) проведения технического обследования объектов теплоснабжения городского округа город Арзамас

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Методикой комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей», утвержденной приказом  Минстроя России от 21.08.2015 № 606/пр «Об утверждении и во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 13.10.2017 № 1689-р «Об утверждении целевой модели («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории Нижегородской области на 2017 - 2020 годы»:

- Утвердить прилагаемый план (график)  проведения технического обследования объектов теплоснабжения городского округа город Арзамас.

- МУ ТЭПП   в срок до 01 октября 2018  года предоставить в  Комитет имущественных отношений города Арзамаса документацию, подтверждающую выполнение прилагаемого плана (графика)  проведения технического обследования объектов теплоснабжения  городского округа город Арзамаса.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Департаменту внутренней политики и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Фоминой Е.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  администрации города Арзамаса  М.Н. Гусева.

Мэр города Арзамаса									 М.Л. Мухин

Приложение к постановлению

администрации города Арзамаса

10.05.2018_№__656_

План (график) проведения технического обследования объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского округа город Арзамас

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения обследования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ ТЭПП |
|  | Котельная № 1 ул. Севастопольская, д.3 «Б», включая трубопроводы от котельной | 28.05.18 - 01.06.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 2, ул. 2-й Полевой проезд, д.14, включая трубопроводы от котельной | 04.06.18 – 08.06.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 3, ул. Мира, д.12 «А», включая трубопроводы от котельной | 09.06.18 – 15.06.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 4 ул. Красной Милиции, д. 7, включая трубопроводы от котельной | 02.07.18 – 06.07.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 5 ул. Калинина, д.43/1, включая трубопроводы от котельной | 02.07.18 – 06.07.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 6 пл. Соборная, д.13 «Б», включая трубопроводы от котельной | 09.07.18 – 13.07.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 8 ул. Кирова, д.56 «Б», включая трубопроводы от котельной | 28.05.18 - 01.06.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 10, ул. Молокозаводская, д. 76 «В» , включая трубопроводы от котельной | 25.06.18 – 23.06.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 11 ул. Свободы, д.28/1, включая трубопроводы от котельной | 04.06.18 – 08.06.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 12 ул. Урицкого, д.16 «А», включая трубопроводы от котельной | 16.07.18 – 20.07.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 13 ул. Калинина, д.19 «А», включая трубопроводы от котельной | 25.06.18 – 23.06.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 14 ул. Парковая, д.16/2, включая трубопроводы от котельной | 18.06.18 – 22.06.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 15 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4 «А» , включая трубопроводы от котельной | 20.08.18 – 24.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 16 ул. Красноармейская, д.2, включая трубопроводы от котельной | 23.07.18 – 27.07.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 19 ул. Молокозаводская, д.43 «А» , включая трубопроводы от котельной | 06.08.18 – 10.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 21, п. Водопрь, включая трубопроводы от котельной | 06.08.18 – 10.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №23 ул. Заклубная, д.6 «А», включая трубопроводы от котельной | 09.07.18 – 13.07.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №24 ул. Ленина, д.110, включая трубопроводы от котельной | 13.08.18 – 17.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №25 пос. Высокая гора, включая трубопроводы от котельной | 13.08.18 – 17.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №26 ул. Володарского, д.83, включая трубопроводы от котельной | 10.09.18 – 14.09.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №27 ул. Березина, д.60, включая трубопроводы от котельной | 09.06.18 – 15.06.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №28 ул. Красный путь, д.46 «А» , включая трубопроводы от котельной | 18.06.18 – 22.06.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №29 ул. Чехова, д.37 «А», включая трубопроводы от котельной | 16.07.18 – 20.07.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №30 ул. Мира, д.1, включая трубопроводы от котельной | 23.07.18 – 27.07.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №31 ул. Лесная, д.19 | 13.08.18 – 17.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №32 пл. Гагарина, д.15, включая трубопроводы от котельной | 30.07.18 – 03.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №33 ул. Калинина, д.32, включая трубопроводы от котельной | 09.09.18 – 07.09.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №34 ул. Красный путь, д.28 «Г», включая трубопроводы от котельной | 30.07.18 – 03.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная №35 район Сортировки, д.213 «Д», включая трубопроводы от котельной | 09.09.18 – 07.09.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | ЦТП-2 11 микрорайон, д.2, включая трубопроводы до и после ЦТП | 27.08.18 – 31.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | ЦТП-27 11 микрорайон, д.27, включая трубопроводы до и после ЦТП | 27.08.18 – 31.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | ЦТП-3 ул. Пландина, д.10, включая трубопроводы до и после ЦТП | 10.09.18 – 14.09.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | ЦТП-4 ул. Мира, д.19/7, включая трубопроводы до и после ЦТП | 20.08.18 – 24.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | ЦТП-4 А ул. Короленко, д.11 «А», включая трубопроводы до и после ЦТП | 17.09.18 – 21.09.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | ЦТП-5 ул. Ленина, д.105, включая трубопроводы до и после ЦТП | 27.08.18 – 31.08.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 9, ул. Семашко, д.23, включая трубопроводы от котельной | 17.09.18 – 21.09.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 18, микрорайон «Кирилловский», ул.Центральная, д.6 «Б» , включая трубопроводы от котельной | 17.09.18 – 21.09.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 22, ул. Калинина, д.8 «Б», включая трубопроводы от котельной | 24.09.18 – 28.09.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 17, ул. Ленина, д.48 «А», включая трубопроводы от котельной | 24.09.18 – 28.09.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 20, ул. Казанская, д.4 «Г», включая трубопроводы от котельной | 24.09.18 – 28.09.18 | Директор Поляков А.Н. |
|  | Котельная № 7, ул. Зеленая, д. 2а | 24.09.18 – 28.09.18 | Директор Поляков А.Н. |

* Документы, предоставляемые по итогам технического обследования объектов теплоснабжения  городского округа город Арзамаса:

Комитет имущественных отношений города Арзамаса  рассматривает и принимает документы, подтверждающие выполнение требований прилагаемого плана (графика)  проведения технического обследования объектов теплоснабжения  городского округа город Арзамаса, согласно  Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей, утвержденной   Приказом  Минстроя России от 21.08.2015 № 606/пр.