ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

23.07.2018								№ __1104___

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (в новой редакции), утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 16.06.2016 № 656

На основании ст. 15 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", постановления Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»:

1. Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (в новой редакции), утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 16.06.2016 № 656 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории    Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (в новой редакции)» (далее – Краткосрочный план) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Начальнику отдела по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Е. В. Фомина) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству М.Н.Гусева.

Мэр города Арзамаса                                                                                  М.Л.Мухин

Приложение

к постановлению администрации города Арзамаса

№ _1104_________ от _23.07.2018_

Краткосрочный План

реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы

(в новой редакции) (далее - Краткосрочный план, Программа)

- Цели и задачи Краткосрочного плана

Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы разрабатывается и утверждается в целях:

1) обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

2) достижения планируемых показателей выполнения региональной программы;

3) конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4) уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5) уточнения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6) определения объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов (далее - поддержка);

7) своевременного внесения изменений в региональную программу.

## 2. Структура Краткосрочного плана

Краткосрочный план сформирован на основании Региональной программы, и информации о многоквартирных домах и их техническом состоянии.

Краткосрочный план утверждается постановлением администрации города Арзамаса (далее – Постановление) и содержит информацию в соответствии с приложениями к Краткосрочному плану 1 – 3:

Приложение 1. Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план;

Приложение 2. Перечень технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план;

Приложение 3. Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план.

В Краткосрочном Плане отражены плановые годы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с указанием следующих данных:

1) наименование муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом;

2) адрес многоквартирного дома;

3) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

4) год завершения последнего капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

5) плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

6) общая площадь помещений многоквартирного дома, площадь помещений всего, в том числе жилых помещений находящихся в собственности граждан;

7) вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием конструктивных элементов и (или) инженерных сетей многоквартирного дома;

8) источники финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме - объем взносов собственников помещений, за счет которых планируется оплата капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствующем году, размер государственной (в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств), муниципальной поддержки на софинансирование капитального ремонта общего имущества по каждому многоквартирному дому в случае, если соответствующие средства предусмотрены в областном и местном бюджетах;

9) информация о формировании фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

10) стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в разрезе - строительно-монтажных работ (далее - СМР), проектно-изыскательных работ (далее - ПИР), строительного контроля (технического надзора);

11) размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - размер предельной стоимости).

Краткосрочный план подлежит актуализации не реже одного раза в год.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2014-2016 годах

| № | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 2014-2015 годы |
| 2015 – 2016 годы |
| 2016 год |
| 1 | г.Арзамас, ул.Березина, д.39 |
| 2 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 9/2 |
| 3 | г.Арзамас, ул.Лесная, д. 40а |
| 4 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.111 |
| 5 | г.Арзамас, ул.1 Мая, д. 6 |
| 6 | г.Арзамас, ул.Володарского, д.77 |
| 7 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д. 45 |
| 8 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д. 18 |
| 9 | г.Арзамас, ул.Калинина, д. 1/а |
| 10 | г.Арзамас, ул.Коммунистов, д. 1 |
| 11 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59 |
| 12 | г.Арзамас, ул.Березина, д.37/2 |
| 13 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1 |
| 14 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9 |
| 15 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29 |
| 16 | г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б |
| 17 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5 |
| 18 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в |
| 19 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 |
| 20 | г.Арзамас, ул.Коммунистов, д.8 |
| 21 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 5/1 |
| 22 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/1 |

4. Сроки реализация Краткосрочного плана

Краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах будет реализовываться в течение 3 лет с 2014 по 2016 годы на 22 многоквартирных домах:

5. Финансирование Краткосрочного плана

Источниками реализации Краткосрочного плана являются:

- взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);

- финансовая поддержка из бюджета Нижегородской области;

- финансовая поддержка из бюджета городского округа город Арзамас.

Объемы финансирования

| Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |
| Всего: | 0 |
| 2015 – 2016 год |
| Всего: | 19 782 883 |
| За счет средств собственников помещений в МКД | 19 782 883 |
| 2016 год |
| Всего: | 72 708 573 |
| За счет средств собственников помещений в МКД | 72 708 573 |
| Итого за 2014-2016 годы | 92 491 456 |

6.Информационное обеспечение

Администрация города Арзамаса Нижегородской области размещает всю информацию, связанную с реализацией Краткосрочного плана, во всех доступных для населения средствах массовой информации, включая:

1) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) официальные печатные издания, печатные издания, имеющие широкое распространение в области;

3) сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатные издания ассоциаций товариществ и собственников жилья и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;

4) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

7. Организация контроля за исполнением Краткосрочного плана

Контроль за исполнением Краткосрочного плана осуществляет Администрация города Арзамас Нижегородской области, региональный оператор, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Краткосрочному плану реализации  региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (в новой редакции)

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план

| N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | Размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля, направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средства на капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18 + столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе: |
|  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | объем начисления (столбец 4 x столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | объем начисления (столбец 5 x столбец 9) (спец. счет у регионального оператора СчРО) | объем начисления (столбец 6 x столбец 9) (спец. счета ТСЖ/ЖК/УО) | на счете у регионального оператора (РО) | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) | на спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | на счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 x столбец 14 x столбец 17 x 12 мес.) + столбец 22 | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 x столбец 15 x 12 мес.) (по МКД, включенным в краткосрочный план) | на специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 x столбец 16 x 12 мес.) (по МКД, включенным в краткосрочный план) |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по МО на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19975553 | 92 491 456 | 92 491 456 |  |  |
| по МО на 2014 год | 1390904,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2015 год | 1390904,12 | 923570,56 | 145482,65 | 321850,91 |  |  | 6,30 |  | 5818495 |  |  | 68 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 19 782 883 | 19 782 883 |  |  |
| по МО на 2016 год | 1390904,12 | 923570,56 | 145482,65 | 321850,91 |  |  | 6,30 |  | 5818495 |  |  | 79,5 |  |  | 95 |  |  |  |  | 19975553 | 72 708 573 | 72 708 573 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Краткосрочному плану реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (в новой редакции)

Перечень технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план

| N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО; спецсчет у рег. оператора - СчРО; счет рег. оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | В том числе: | Всего: | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст. 20 Закона НО от 28.11.2013 N 159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего по МО на 2014 - 2016 годы | X |  |  |  |  |  | 37952,90 | 34206,00 | 33277,80 | 928,20 | 31267,40 | 1568 | 79629454 |  |  |  | 79629454 | 79629454 | 75406106 | 2609658 | 1613690 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2014-2015 годы | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015-2016 годы | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2016 год | X |  |  |  |  |  | 37952,90 | 34206 | 33277,80 | 928,20 | 31267,40 | 1568 | 79629454 |  |  |  | 79629454 | 79629454 | 75406106 | 2609658 | 1613690 |  |  |  |  |
| 1 | г.Арзамас, ул.Березина, д.39 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 3 | 953,70 | 868,20 | 868,20 |  | 688,00 | 45 | 3643166 |  |  |  | 3643166 | 3643166 | 3501800 | 66427 | 74939 |  | 4196 | 16734 | 12.2016 |
| 2 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 9/2 | 1974 | не было | РО | К | 5 | 2 | 1939,00 | 1787,50 | 1787,50 |  | 1787,50 | 93 | 4349071 |  |  |  | 4349071 | 4349071 | 4016173 | 246952 | 85946 |  | 2433 | 16734 | 12.2016 |
| 3 | г.Арзамас, ул.Лесная, д. 40а | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 536,10 | 473,30 | 473,30 |  | 353,70 | 28 | 2296924 |  |  |  | 2296924 | 2296924 | 2166037 | 84534 | 46353 |  | 4853 | 16734 | 12.2016 |
| 4 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.111 | 1962 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1114,50 | 1032,80 | 880,00 | 152,80 | 880,00 | 43 | 6034920 |  |  |  | 6034920 | 6034920 | 5789591 | 121432 | 123897 |  | 5843 | 16734 | 12.2016 |
| 5 | г.Арзамас, ул.1 Мая, д. 6 | 1917 | не было | РО | К | 2 | 1 | 239,80 | 235,50 | 235,50 |  | 193,600 | 11 | 1182226 |  |  |  | 1182226 | 1182226 | 1117581 | 40729 | 23916 |  | 5020 | 16734 | 12.2016 |
| 6 | г.Арзамас, ул.Володарского, д.77 | 1955 | не было | РО | Д | 2 | 2 | 472,50 | 425,30 | 425,30 |  | 274,90 | 34 | 2665039 |  |  |  | 2665039 | 2665039 | 2559945 | 50311 | 54783 |  | 6266 | 16734 | 12.2016 |
| 7 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д. 45 | 1952 | не было | РО | Д | 1 | 1 | 225,50 | 221,00 | 221,00 |  | 132,00 | 12 | 1102638 |  |  |  | 1102638 | 1102638 | 1032432 | 48112 | 22094 |  | 4989 | 16734 | 12.2016 |
| 8 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д. 18 | 1976 | не было | РО | К | 2 | 2 | 792,30 | 732,00 | 732,00 |  | 638,70 | 42 | 2995554 |  |  |  | 2995554 | 2995554 | 2870411 | 63716 | 61427 |  | 4092 | 16734 | 12.2016 |
| 9 | г.Арзамас, ул.Калинина, д. 1/а | 1959 | не было | РО | К | 2 | 1 | 419,10 | 380,50 | 380,50 |  | 380,50 | 22 | 2403210 |  |  |  | 2403210 | 2403210 | 2260032 | 94813 | 48365 |  | 6316 | 16734 | 12.2016 |
| 10 | г.Арзамас, ул.Коммунистов, д. 1 | 1917 | не было | РО | КД | 2 | 1 | 304,40 | 251,70 | 251,70 |  | 206,60 | 13 | 990673 |  |  |  | 990673 | 990673 | 923153 | 47765 | 19755 |  | 3936 | 16734 | 12.2016 |
| 11 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 2 | 686,80 | 640,70 | 640,70 |  | 348,60 | 38 | 3185226 |  |  |  | 3185226 | 3185226 | 3029052 | 91352 | 64822 |  | 4971 | 16734 | 12.2016 |
| 12 | г.Арзамас, ул.Березина, д.37/2 | 1979 | не было | РО | К | 2 | 2 | 635,50 | 586,00 | 586,00 |  | 537,70 | 31 | 2644346 |  |  |  | 2644346 | 2644346 | 2543946 | 45960 | 54440 |  | 4513 | 16734 | 12.2016 |
| 13 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1 | 1978 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3121,00 | 2833,70 | 2833,70 |  | 2783,30 | 113 | 4794549 |  |  |  | 4794549 | 4794549 | 4501963 | 196244 | 96342 |  | 1692 | 16734 | 12.2016 |
| 14 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9 | 1972 | не было | РО | К | 5 | 2 | 3620,00 | 3185,60 | 3185,60 |  | 2997,40 | 154 | 7019333 |  |  |  | 7019333 | 7019333 | 6641906 | 235290 | 142137 |  | 2203 | 16734 | 12.2016 |
| 15 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29 | 1974 | не было | РО | К | 2 | 2 | 810,90 | 751,30 | 751,30 |  | 625,20 | 42 | 3367973 |  |  |  | 3367973 | 3367973 | 3208214 | 91103 | 68656 |  | 4483 | 16734 | 12.2016 |
| 16 | г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б | 1961 | не было | РО | К | 2 | 2 | 587,20 | 545,00 | 545,00 |  | 471,30 | 38 | 2718380 |  |  |  | 2718380 | 2718380 | 2562859 | 100676 | 54845 |  | 4988 | 16734 | 12.2016 |
| 17 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5 | 1964 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2136,10 | 1990,70 | 1990,70 |  | 1949,30 | 78 | 5952538 |  |  |  | 5952538 | 5952538 | 5543412 | 290497 | 118629 |  | 2990 | 16734 | 12.2016 |
| 18 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в | 1967 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1416,90 | 1314,50 | 1314,50 |  | 1243,10 | 32 | 4143848 |  |  |  | 4143848 | 4143848 | 3869548 | 191492 | 82808 |  | 3152 | 16734 | 12.2016 |
| 19 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 | 1961 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1371,70 | 1273,20 | 1273,20 |  | 1273,20 | 52 | 2104785 |  |  |  | 2104785 | 2104785 | 1865975 | 198878 | 39932 |  | 1653 | 16734 | 12.2016 |
| 20 | г.Арзамас, ул.Коммунистов, д.8 | 1917 | не было | РО | КД | 2 | 1 | 273,30 | 250,40 | 250,40 |  | 250,40 | 14 | 1592041 |  |  |  | 1592041 | 1592041 | 1511350 | 48348 | 32343 |  | 6358 | 16734 | 12.2016 |
| 21 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 5/1 | 1972 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3728,20 | 3445,70 | 2670,30 | 775,40 | 2670,30 | 128 | 7878070 |  |  |  | 7878070 | 7878070 | 7463328 | 255027 | 159715 |  | 2286 | 16734 | 12.2016 |
| 22 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/1 | 1979 | не было | РО | П | 9 | 4 | 12568,40 | 10981,40 | 10981,40 |  | 10582,10 | 505 | 6564944 |  |  |  | 6564944 | 6564944 | 6427398 |  | 137546 |  | 598 | 16734 | 12.2016 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Краткосрочному плану реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (в новой редакции)

Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план

| N п/п | Адрес МКД | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 + столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР | ПИР | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст. 20 Закона НО от 28.11.2013 N 159-З |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч. 3 ст. 20 Закона НО от 28.11.2013 N 159-З утепление фасада | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научно-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКД и (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Всего по МО на 2014 - 2016 годы | 79 629 454 | 75 406 106 | 5 677 778 | 4 820 | 3 308 193 | 463 | 1 312 940 |  |  | 349 | 359 263 |  |  | 518 | 697 382 | 4 | 6 427 398 | 12 129 | 36 868 092 | 2 230 | 3 462 325 | 16 221 | 22 970 513 |  |  |  |  |  | 2 609 658 | 2 609 658 |  |  |  | 1 613 690 |  |
| Итого по МО на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2016 год | 79 629 454 | 75 406 106 | 5 677 778 | 4 820 | 3 308 193 | 463 | 1 312 940 |  |  | 349 | 359 263 |  |  | 518 | 697 382 | 4 | 6 427 398 | 12 129 | 36 868 092 | 2 230 | 3 462 325 | 16 221 | 22 970 513 |  |  |  |  |  | 2 609 658 | 2 609 658 |  |  |  | 1 613 690 |  |
| 1 | г.Арзамас, ул.Березина, д.39 | 3 643 166 | 3 501 800 | 249 130 |  |  |  |  |  |  | 46,50 | 112 869 |  |  | 129,00 | 136 261 |  |  | 797,00 | 2 161 167 |  |  | 707,60 | 1 091 503 |  |  |  |  |  | 66 427 | 66 427 |  |  |  | 74 939 |  |
| 2 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 9/2 | 4 349 071 | 4 016 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,10 | 2 058 206 | 404,50 | 144 915 | 1598,80 | 1 813 052 |  |  |  |  |  | 246 952 | 246 952 |  |  |  | 85 946 |  |
| 3 | г.Арзамас, ул.Лесная, д. 40а | 2 296 924 | 2 166 037 | 250 786 |  |  |  |  |  |  | 135,00 | 69 490 |  |  | 120,00 | 181 296 |  |  | 355,30 | 1 084 011 |  |  | 448,00 | 831 240 |  |  |  |  |  | 84 534 | 84 534 |  |  |  | 46 353 |  |
| 4 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.111 | 6 034 920 | 5 789 591 | 1 817 546 | 195,00 | 258 636 | 463,00 | 1 312 940 |  |  | 80,00 | 109 192 |  |  | 85,00 | 136 778 |  |  | 573,00 | 1 893 807 |  |  | 773,00 | 2 078 238 |  |  |  |  |  | 121 432 | 121 432 |  |  |  | 123 897 |  |
| 5 | г.Арзамас, ул.1 Мая, д. 6 | 1 182 226 | 1 117 581 | 123 052 | 110,00 | 103 148 |  |  |  |  | 46,00 | 19 904 |  |  |  |  |  |  | 220,30 | 715 594 |  |  | 330,00 | 278 935 |  |  |  |  |  | 40 729 | 40 729 |  |  |  | 23 916 |  |
| 6 | г.Арзамас, ул.Володарского, д.77 | 2 665 039 | 2 559 945 | 198 124 | 95,00 | 198 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,20 | 989 724 |  |  | 322,00 | 1 372 097 |  |  |  |  |  | 50 311 | 50 311 |  |  |  | 54 783 |  |
| 7 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д. 45 | 1 102 638 | 1 032 432 | 63 498 |  |  |  |  |  |  | 15,00 | 27 874 |  |  | 24,00 | 35 624 |  |  | 266,40 | 761 908 |  |  | 305,30 | 207 026 |  |  |  |  |  | 48 112 | 48 112 |  |  |  | 22 094 |  |
| 8 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д. 18 | 2 995 554 | 2 870 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,30 | 1 688 046 |  |  | 611,70 | 1 182 365 |  |  |  |  |  | 63 716 | 63 716 |  |  |  | 61 427 |  |
| 9 | г.Арзамас, ул.Калинина, д. 1/а | 2 403 210 | 2 260 032 | 203 920 | 90,00 | 203 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,40 | 1 090 486 |  |  | 489,70 | 965 626 |  |  |  |  |  | 94 813 | 94 813 |  |  |  | 48 365 |  |
| 10 | г.Арзамас, ул.Коммунистов, д. 1 | 990 673 | 923 153 | 19 934 |  |  |  |  |  |  | 26,00 | 19 934 |  |  |  |  |  |  | 263,00 | 536 876 |  |  | 358,40 | 366 343 |  |  |  |  |  | 47 765 | 47 765 |  |  |  | 19 755 |  |
| 11 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59 | 3 185 226 | 3 029 052 | 214 583 | 140,00 | 214 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,00 | 1 598 259 |  |  | 480,30 | 1 216 210 |  |  |  |  |  | 91 352 | 91 352 |  |  |  | 64 822 |  |
| 12 | г.Арзамас, ул.Березина, д.37/2 | 2 644 346 | 2 543 946 | 160 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,00 | 160 232 |  |  | 643,50 | 1 445 360 |  |  | 491,30 | 938 354 |  |  |  |  |  | 45 960 | 45 960 |  |  |  | 54 440 |  |
| 13 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1 | 4 794 549 | 4 501 963 | 189 180 | 1160,00 | 189 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,60 | 3 178 687 | 458,00 | 636 593 | 1066,00 | 497 503 |  |  |  |  |  | 196 244 | 196 244 |  |  |  | 96 342 |  |
| 14 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9 | 7 019 333 | 6 641 906 | 835 522 | 1280,00 | 835 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1033,00 | 3 858 737 | 475,00 | 1 669 738 | 1218,00 | 277 909 |  |  |  |  |  | 235 290 | 235 290 |  |  |  | 142 137 |  |
| 15 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29 | 3 367 973 | 3 208 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,80 | 1 869 033 |  |  | 632,10 | 1 339 181 |  |  |  |  |  | 91 103 | 91 103 |  |  |  | 68 656 |  |
| 16 | г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б | 2 718 380 | 2 562 859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,40 | 1 524 935 |  |  | 524,10 | 1 037 924 |  |  |  |  |  | 100 676 | 100 676 |  |  |  | 54 845 |  |
| 17 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5 | 5 952 538 | 5 543 412 | 203 920 | 400,00 | 203 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,40 | 2 417 577 | 544,80 | 570 274 | 1513,10 | 2 351 641 |  |  |  |  |  | 290 497 | 290 497 |  |  |  | 118 629 |  |
| 18 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в | 4 143 848 | 3 869 548 | 203 920 | 400,00 | 203 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,70 | 2 001 667 | 347,90 | 440 805 | 1332,40 | 1 223 156 |  |  |  |  |  | 191 492 | 191 492 |  |  |  | 82 808 |  |
| 19 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 | 2 104 785 | 1 865 975 | 203 920 | 280,00 | 203 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,60 | 1 662 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 878 | 198 878 |  |  |  | 39 932 |  |
| 20 | г.Арзамас, ул.Коммунистов, д.8 | 1 592 041 | 1 511 350 | 47 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,00 | 47 191 |  |  | 212,20 | 699 310 |  |  | 347,50 | 764 849 |  |  |  |  |  | 48 348 | 48 348 |  |  |  | 32 343 |  |
| 21 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 5/1 | 7 878 070 | 7 463 328 | 693 320 | 670,00 | 693 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1212,10 | 3 632 647 |  |  | 2671,80 | 3 137 361 |  |  |  |  |  | 255 027 | 255 027 |  |  |  | 159 715 |  |
| 22 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/1 | 6 564 944 | 6 427 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 427 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 546 |  |