ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

09.08.2018						                       № 1186

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 12.09.2017 № 1404

На основании ст. 15 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановления Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановления Правительства Нижегородской области от 29.09.2016 N 667 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2017 год», постановления Правительства Нижегородской области от 28.09.2017 N 699 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2018 год»:

1. Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 12.09.2017 № 1404 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории    Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2017-2019 годы» (далее – Краткосрочный план) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Начальнику отдела по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Е. В. Фомина) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству М.Н.Гусева.

Мэр города Арзамаса                                                                                  М.Л.Мухин

Приложение

к постановлению администрации города Арзамаса

№ __1186__ от 09.08.2018

Краткосрочный План

реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2017-2019 годы

(в новой редакции) (далее - Краткосрочный план, Программа)

- Цели и задачи Краткосрочного плана

Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2017-2019 годы разрабатывается и утверждается в целях:

1) обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

2) достижения планируемых показателей выполнения региональной программы;

3) конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4) уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5) уточнения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6) определения объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и (или) местного бюджетов (далее - поддержка);

7) своевременного внесения изменений в региональную программу.

## 2. Структура Краткосрочного плана

Краткосрочный план сформирован на основании Региональной программы, и информации о многоквартирных домах и их техническом состоянии.

Краткосрочный план утверждается постановлением администрации города Арзамаса (далее – Постановление) и содержит информацию в соответствии с приложениями к Краткосрочному плану 1 – 3:

Приложение 1. Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план;

Приложение 2. Перечень технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план;

Приложение 3. Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план.

В Краткосрочном Плане отражены плановые годы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с указанием следующих данных:

1) наименование муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом;

2) адрес многоквартирного дома;

3) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

4) год завершения последнего капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

5) плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

6) общая площадь помещений многоквартирного дома, площадь помещений всего, в том числе жилых помещений находящихся в собственности граждан;

7) вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием конструктивных элементов и (или) инженерных сетей многоквартирного дома;

8) источники финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме - объем взносов собственников помещений, за счет которых планируется оплата капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствующем году, размер государственной (в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств), муниципальной поддержки на софинансирование капитального ремонта общего имущества по каждому многоквартирному дому в случае, если соответствующие средства предусмотрены в областном и местном бюджетах;

9) информация о формировании фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

10) стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в разрезе - строительно-монтажных работ (далее - СМР), проектно-изыскательных работ (далее - ПИР), строительного контроля (технического надзора);

11) размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - размер предельной стоимости).

Краткосрочный план подлежит актуализации не реже одного раза в год.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2017-2019 годах

| № | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 2017 год |
| 1 | г.Арзамас, ул. Комсомольский б-р, д.9/2 |
| 2 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.18 |
| 3 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.1/а |
| 4 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59 |
| 5 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1 |
| 6 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9 |
| 7 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29 |
| 8 | г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б |
| 9 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5 |
| 10 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в |
| 11 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 |
| 12 | г.Арзамас, ул. Комсомольский б-р, д.5/1 |
| 13 | г.Арзамас, 11 Микрорайон, д.47 |
| 14 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.29 |
| 15 | г.Арзамас, ул.50 Лет ВЛКСМ, д.38/1 |
| 16 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.3 |
| 17 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.28 |
| 18 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.30 |
| 19 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.32 |
| 20 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.36 |
| 21 | г.Арзамас, ул.Вахтерова, д.16 |
| 22 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.13 |
| 23 | г.Арзамас, ул.Зеленая, д.24 |
| 24 | г.Арзамас, ул.Зеленая, д.36 |
| 25 | г.Арзамас, ул.Зеленая, д.38 |
| 26 | г.Арзамас, ул.Зеленая, д.38а |
| 27 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.38 |
| 28 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.38/1 |
| 29 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.41 |
| 30 | г.Арзамас, ул.Кольцова, д.16 |
| 31 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/1 |
| 32 | г.Арзамас, ул.Короленко, д.14 |
| 33 | г.Арзамас, ул.Куликова, д.28 |
| 34 | г.Арзамас, ул.Ленина, д.97 |
| 35 | г.Арзамас, ул.Мира, д.17/1 |
| 36 | г.Арзамас, ул.Мира, д.30 |
| 37 | г.Арзамас, ул.Нижегородская, д.30/1 |
| 38 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.22/1 |
| 39 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.22/3 |
| 40 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.26 |
| 41 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.139 |
| 42 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.141 |
| 43 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.188/1 |
| 44 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.204 |
| 45 | г.Арзамас, ул.Севастопольская, д.4 |
| 46 | г.Арзамас, ул.Солнечная, д.10/а |
| 2018 год |
| 47 | г.Арзамас, ул.Мира, д.3 |
| 48 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 |
| 49 | г.Арзамас, ул.Кольцова, д.7 |
| 50 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.16 |
| 51 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.17 |
| 52 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.7 |
| 53 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.16 |
| 54 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.7 |
| 55 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.18 |
| 56 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/2 |
| 57 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/1 |
| 58 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.162/1 |
| 59 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/4 |
| 60 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/5 |
| 61 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.13 |
| 2019 год |
| 62 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.13 |
| 63 | г.Арзамас, ул.Кольцова, д.7 |
| 64 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.16 |
| 65 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.7 |
| 66 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.16 |
| 67 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/6 |
| 68 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/2 |

4. Сроки реализация Краткосрочного плана

Краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах будет реализовываться в течение 3 лет с 2017 по 2019 годы на 68 многоквартирных домах:

5. Финансирование Краткосрочного плана

Источниками реализации Краткосрочного плана являются:

- взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);

- финансовая поддержка из бюджета Нижегородской области;

- финансовая поддержка из бюджета городского округа город Арзамас.

Объемы финансирования

| Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- |
| 2017 год |
| Всего: | 62 513 895 |
| За счет средств собственников помещений в МКД | 62 513 895 |
| 2018 год |
| Всего: | 57 057 391 |
| За счет средств собственников помещений в МКД | 57 057 391 |
| 2019 год |
| Всего: | 55 998 073 |
| За счет средств собственников помещений в МКД | 55 998 073 |
| Итого за 2017-2019 годы | 175 569 359 |

6.Информационное обеспечение

Администрация города Арзамаса Нижегородской области размещает всю информацию, связанную с реализацией Краткосрочного плана, во всех доступных для населения средствах массовой информации, включая:

1) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) официальные печатные издания, печатные издания, имеющие широкое распространение в области;

3) сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатные издания ассоциаций товариществ и собственников жилья и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;

4) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

7. Организация контроля за исполнением Краткосрочного плана

Контроль за исполнением Краткосрочного плана осуществляет Администрация города Арзамас Нижегородской области, региональный оператор, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Краткосрочному плану реализации  региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2017-2019 годы (в новой редакции)

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план

| N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | Размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля, направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средства на капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18 + столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе: |
|  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | объем начисления (столбец 4 x столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | объем начисления (столбец 5 x столбец 9) (спец. счет у регионального оператора СчРО) | объем начисления (столбец 6 x столбец 9) (спец. счета ТСЖ/ЖК/УО) | на счете у регионального оператора (РО) | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) | на спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | на счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 x столбец 14 x столбец 17 x 12 мес.) + столбец 22 | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 x столбец 15 x 12 мес.) (по МКД, включенным в краткосрочный план) | на специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 x столбец 16 x 12 мес.) (по МКД, включенным в краткосрочный план) |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по МО на 2017 - 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 891 369 | 175 569 359 | 133 182 654 |  | 42 386 705 |
| по МО на 2017 год | 1 817 012,42 | 732 314,93 | 58 903,66 | 1 025 793,83 |  |  | 6,30 | 11 447 179 | 4 613 585 | 371 093 | 6 462 501 | 89,22 | 72 | 95 | 95 |  |  |  |  | 0 | 62 513 895 | 46 925 143 |  | 15 588 752 |
| по МО на 2018 год | 1 798 738,02 | 644 292,83 | 58 903,66 | 1 095 541,53 |  |  | 6,30 | 11 332 049 | 4 059 045 | 371 093 | 6 901 911 | 89 | 72 | 95 | 95 |  |  |  |  | 2 469 743 | 57 057 391 | 43 652 814 |  | 13 404 577 |
| по МО на 2019 год | 1 798 738,02 | 644 292,83 | 58 903,66 | 1 095 541,53 |  |  | 6,30 | 11 332 049 | 4 059 045 | 371 093 | 6 901 911 | 89 | 72 | 95 | 95 |  |  |  |  | 1 421 626 | 55 998 073 | 42 604 697 |  | 13 393 376 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Краткосрочному плану реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2017-2019 годы (в новой редакции)

Перечень технико-экономических показателей многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план

| N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО; спецсчет у рег. оператора - СчРО; счет рег. оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | В том числе: | Всего: | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст. 20 Закона НО от 28.11.2013 N 159-З |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего по МО на 2017 - 2019 годы | X |  |  |  |  |  | 246536,39 | 217521,40 | 209311,20 | 8210,20 | 199402,83 | 9871 | 136 835 979 |  |  |  | 136 835 979 | 136 835 979 | 130 259 861 | 4 119 691 | 2 456 427 |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2017 год | X |  |  |  |  |  | 156326,90 | 142450,20 | 137961,50 | 4488,70 | 132320,35 | 6081 | 39 672 935 |  |  |  | 39 672 935 | 39 672 935 | 38 903 332 | 268 200 | 501 403 |  |  |  |  |
| 1 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д.9/2 | 1974 | не было | РО | К | 5 | 2 | 1939,00 | 1787,50 | 1787,50 |  | 1787,50 | 93 | 2 340 270 |  |  |  | 2340270 | 2340270 | 2291238 |  | 49032 |  | 1309 |  | 12.2017 |
| 2 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.18 | 1976 | не было | РО | К | 2 | 2 | 792,30 | 732,00 | 732,00 |  | 638,70 | 42 | 989 432 |  |  |  | 989432 | 989432 | 968702 |  | 20730 |  | 1352 |  | 12.2017 |
| 3 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.1/а | 1959 | не было | РО | К | 2 | 1 | 419,10 | 380,50 | 380,50 |  | 380,50 | 22 | 803 953 |  |  |  | 803953 | 803953 | 787109 |  | 16844 |  | 2113 |  | 12.2017 |
| 4 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 2 | 686,80 | 640,70 | 640,70 |  | 348,60 | 38 | 1 333 080 |  |  |  | 1333080 | 1333080 | 1305150 |  | 27930 |  | 2081 |  | 12.2017 |
| 5 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1 | 1978 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3121,00 | 2833,70 | 2833,70 |  | 2783,30 | 113 | 3 783 341 |  |  |  | 3783341 | 3783341 | 3704074 |  | 79267 |  | 1335 |  | 12.2017 |
| 6 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9 | 1972 | не было | РО | К | 5 | 2 | 3620,00 | 3185,60 | 3185,60 |  | 2997,40 | 154 | 2 318 165 |  |  |  | 2318165 | 2318165 | 2269596 |  | 48569 |  | 728 |  | 12.2017 |
| 7 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29 | 1974 | не было | РО | К | 2 | 2 | 810,90 | 751,30 | 751,30 |  | 625,20 | 42 | 989 432 |  |  |  | 989432 | 989432 | 968702 |  | 20730 |  | 1317 |  | 12.2017 |
| 8 | г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б | 1961 | не было | РО | К | 2 | 2 | 587,20 | 545,00 | 545,00 |  | 471,30 | 38 | 983 855 |  |  |  | 983855 | 983855 | 963242 |  | 20613 |  | 1805 |  | 12.2017 |
| 9 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5 | 1964 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2136,10 | 1990,70 | 1990,70 |  | 1949,30 | 78 | 2 927 834 |  |  |  | 2927834 | 2927834 | 2866491 |  | 61343 |  | 1471 |  | 12.2017 |
| 10 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в | 1967 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1416,90 | 1314,50 | 1314,50 |  | 1243,10 | 32 | 1 401 364 |  |  |  | 1401364 | 1401364 | 1372003 |  | 29361 |  | 1066 |  | 12.2017 |
| 11 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 | 1961 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1371,70 | 1273,20 | 1273,20 |  | 1273,20 | 52 | 1 896 518 |  |  |  | 1896518 | 1896518 | 1707357 | 152624 | 36537 |  | 1490 |  | 12.2017 |
| 12 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д.5/1 | 1972 | не было | РО | К | 5 | 4 | 3728,20 | 3445,70 | 2670,30 | 775,40 | 2670,30 | 128 | 4 316 939 |  |  |  | 4316939 | 4316939 | 4226492 |  | 90447 |  | 1253 |  | 12.2017 |
| 13 | г.Арзамас, 11 Микрорайон, д.47 | 1993 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 5 | 4 | 4749,90 | 4227,60 | 4227,60 |  | 4227,60 | 181 | 741 386 |  |  |  | 741386 | 741386 | 741386 |  |  |  | 175 |  | 12.2017 |
| 14 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.29 | 1977 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 4 | 5 | 2977,30 | 2709,40 | 2709,40 |  | 2503,60 | 141 | 84 000 |  |  |  | 84000 | 84000 | 84000 |  |  |  | 31 |  | 12.2017 |
| 15 | г.Арзамас, ул.50 Лет ВЛКСМ, д.38/1 | 2003 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 6 | 5260,50 | 4802,40 | 4802,40 |  | 4802,40 | 120 | 1 220 650 |  |  |  | 1220650 | 1220650 | 1220650 |  |  |  | 254 |  | 12.2017 |
| 16 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.3 | 1974 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 2 | 3616,50 | 3193,60 | 3193,60 |  | 3105,50 | 146 | 620 132 |  |  |  | 620132 | 620132 | 620132 |  |  |  | 194 |  | 12.2017 |
| 17 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.28 | 2004 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 3 | 3 | 1905,70 | 1771,30 | 1771,30 |  | 1771,30 | 59 | 257 750 |  |  |  | 257750 | 257750 | 257750 |  |  |  | 146 |  | 12.2017 |
| 18 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.30 | 2004 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 3 | 3 | 1917,20 | 1782,80 | 1782,80 |  | 1782,80 | 60 | 266 900 |  |  |  | 266900 | 266900 | 266900 |  |  |  | 150 |  | 12.2017 |
| 19 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.32 | 2004 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 3 | 3 | 1915,00 | 1780,60 | 1780,60 |  | 1780,60 | 55 | 292 400 |  |  |  | 292400 | 292400 | 292400 |  |  |  | 164 |  | 12.2017 |
| 20 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.36 | 2004 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 3 | 3 | 1907,40 | 1773,00 | 1773,00 |  | 1773,00 | 59 | 284 750 |  |  |  | 284750 | 284750 | 284750 |  |  |  | 161 |  | 12.2017 |
| 21 | г.Арзамас, ул.Вахтерова, д.16 | 1989 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 6 | 4658,50 | 4206,50 | 4029,90 | 176,60 | 3561,10 | 188 | 533 355 |  |  |  | 533355 | 533355 | 504585 | 28770 |  |  | 127 |  | 12.2017 |
| 22 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.13 | 1978 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 5 | 6 | 4800,90 | 4388,00 | 4388,00 |  | 4148,55 | 215 | 499 042 |  |  |  | 499042 | 499042 | 479062 | 19980 |  |  | 114 |  | 12.2017 |
| 23 | г.Арзамас, ул.Зеленая, д.24 | 1981 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 4 | 3031,80 | 2730,50 | 2730,50 |  | 2482,80 | 117 | 301 336 |  |  |  | 301336 | 301336 | 301336 |  |  |  | 110 |  | 12.2017 |
| 24 | г.Арзамас, ул.Зелёная, д.36 | 1994 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 6 | 4619,40 | 4161,30 | 4161,30 |  | 4161,30 | 176 | 340 800 |  |  |  | 340800 | 340800 | 340800 |  |  |  | 82 |  | 12.2017 |
| 25 | г.Арзамас, ул.Зелёная, д.38 | 1997 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 8 | 6177,10 | 5555,00 | 5555,00 |  | 5555,00 | 238 | 647 985 |  |  |  | 647985 | 647985 | 647985 |  |  |  | 117 |  | 12.2017 |
| 26 | г.Арзамас, ул.Зелёная, д.38а | 2010 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 4 | 4133,00 | 3718,80 | 3718,80 |  | 3718,80 | 70 | 457 916 |  |  |  | 457916 | 457916 | 457916 |  |  |  | 123 |  | 12.2017 |
| 27 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.38 | 1979 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 6 | 4868,20 | 4469,00 | 4388,10 | 80,90 | 4062,60 | 227 | 111 521 |  |  |  | 111521 | 111521 | 111521 |  |  |  | 25 |  | 12.2017 |
| 28 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.38/1 | 1989 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 6 | 4850,20 | 4389,30 | 4389,30 |  | 4389,30 | 203 | 420 377 |  |  |  | 420377 | 420377 | 420377 |  |  |  | 96 |  | 12.2017 |
| 29 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.41 | 1987 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 6 | 4490,50 | 4016,00 | 3642,80 | 373,20 | 3506,10 | 168 | 693 470 |  |  |  | 693470 | 693470 | 693470 |  |  |  | 173 |  | 12.2017 |
| 30 | г.Арзамас, ул.Кольцова, д.16 | 1965 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 2 | 3463,40 | 3230,50 | 3199,00 | 31,50 | 3076,00 | 120 | 157 141 |  |  |  | 157141 | 157141 | 157141 |  |  |  | 49 |  | 12.2017 |
| 31 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/1 | 1981 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 9 | 1 | 3489,50 | 3048,80 | 3013,70 | 35,10 | 3013,70 | 134 | 491 791 |  |  |  | 491791 | 491791 | 491791 |  |  |  | 161 |  | 12.2017 |
| 32 | г.Арзамас, ул.Короленко, д.14 | 1984 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 4 | 3170,30 | 2867,70 | 2811,70 | 56,00 | 2763,50 | 127 | 156 000 |  |  |  | 156000 | 156000 | 156000 |  |  |  | 54 |  | 12.2017 |
| 33 | г.Арзамас, ул.Куликова, д.28 | 1992 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 2 | 1587,80 | 1423,50 | 1423,50 |  | 1390,70 | 63 | 257 040 |  |  |  | 257040 | 257040 | 257040 |  |  |  | 181 |  | 12.2017 |
| 34 | г.Арзамас, ул.Ленина, д.97 | 1980 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 6 | 4907,40 | 4508,80 | 4508,80 |  | 4306,70 | 250 | 369 636 |  |  |  | 369636 | 369636 | 344727 | 24909 |  |  | 82 |  | 12.2017 |
| 35 | г.Арзамас, ул.Мира, д.17/1 | 1980 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 5 | 8 | 6285,20 | 5729,20 | 5729,20 |  | 5147,90 | 306 | 297 013 |  |  |  | 297013 | 297013 | 297013 |  |  |  | 52 |  | 12.2017 |
| 36 | г.Арзамас, ул.Мира, д.30 | 1990 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 5 | 4 | 4912,10 | 4365,70 | 4365,70 |  | 3914,40 | 190 | 789 180 |  |  |  | 789180 | 789180 | 789180 |  |  |  | 181 |  | 12.2017 |
| 37 | г.Арзамас, ул.Нижегородская, д.30/1 | 1986 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 4 | 3059,80 | 2759,80 | 2759,80 |  | 2630,70 | 118 | 391 793 |  |  |  | 391793 | 391793 | 391793 |  |  |  | 142 |  | 12.2017 |
| 38 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.22/1 | 1973 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 4 | 2877,20 | 2607,70 | 2607,70 |  | 2542,90 | 105 | 233 573 |  |  |  | 233573 | 233573 | 233573 |  |  |  | 90 |  | 12.2017 |
| 39 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.22/3 | 1972 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 4 | 3611,10 | 3340,50 | 3340,50 |  | 3232,40 | 164 | 247 661 |  |  |  | 247661 | 247661 | 230666 | 16995 |  |  | 74 |  | 12.2017 |
| 40 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.26 | 1974 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 4 | 3945,40 | 3738,80 | 2663,40 | 1075,40 | 2493,70 | 128 | 367 315 |  |  |  | 367315 | 367315 | 346776 | 20539 |  |  | 98 |  | 12.2017 |
| 41 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.139 | 1983 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 5 | 4909,10 | 4400,50 | 4400,50 |  | 4400,50 | 163 | 832 353 |  |  |  | 832353 | 832353 | 832353 |  |  |  | 189 |  | 12.2017 |
| 42 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.141 | 2001 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 9 | 1 | 3825,00 | 3185,00 | 2143,00 | 1042,00 | 1771,90 | 132 | 588 932 |  |  |  | 588932 | 588932 | 588932 |  |  |  | 185 |  | 12.2017 |
| 43 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.188/1 | 1986 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 5 | 4 | 3328,60 | 3000,20 | 3000,20 |  | 2907,70 | 124 | 256 899 |  |  |  | 256899 | 256899 | 256899 |  |  |  | 86 |  | 12.2017 |
| 44 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.204 | 1965 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 5 | 4879,60 | 4576,70 | 4404,00 | 172,70 | 4321,40 | 214 | 833 660 |  |  |  | 833660 | 833660 | 833660 |  |  |  | 182 |  | 12.2017 |
| 45 | г.Арзамас, ул.Севастопольская, д.4 | 1992 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 9 | 4 | 8430,10 | 8234,10 | 7628,50 | 605,60 | 7092,60 | 352 | 1 408 971 |  |  |  | 1408971 | 1408971 | 1408971 |  |  |  | 171 |  | 12.2017 |
| 46 | г.Арзамас, ул.Солнечная, д.10/а | 1983 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 5 | 4 | 3137,00 | 2877,20 | 2812,90 | 64,30 | 2812,90 | 136 | 136 024 |  |  |  | 136024 | 136024 | 131641 | 4383 |  |  | 47 |  | 12.2017 |
| Итого по МО на 2018 год |  |  |  |  |  |  | 61473,40 | 51196,50 | 48392,90 | 2803,60 | 44562,09 | 2590 | 37 621 382 |  |  |  | 37 621 382 | 37 621 382 | 33 674 305 | 3 226 450 | 720 627 |  |  |  |  |
| 47 | г.Арзамас, ул.Мира, д.3 | 1980 | не было | РО | П | 9 | 6 | 12292,70 | 10962,50 | 10861,60 | 100,90 | 10396,00 | 581 | 6 675 880 |  |  |  | 6 675 880 | 6 675 880 | 6413520 | 125 111 | 137 249 |  |  |  |  |
| 48 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 | 1961 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1371,70 | 1273,20 | 1273,20 |  | 1273,20 | 52 | 5 238 686 |  |  |  | 5238686 | 5238686 | 5128927 |  | 109759 |  | 4115 |  | 12.2018 |
| 49 | г.Арзамас, ул.Кольцова, д.7 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 2 | 681,60 | 632,70 | 632,70 |  | 632,70 | 35 | 81 258 |  |  |  | 81258 | 81258 |  | 81258 |  |  | 128 |  | 12.2018 |
| 50 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.16 | 1957 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1032,40 | 958,80 | 914,10 | 44,70 | 813,70 | 39 | 77 314 |  |  |  | 77314 | 77314 |  | 77314 |  |  | 81 |  | 12.2018 |
| 51 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.17 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 1 | 291,10 | 271,10 | 271,10 |  | 179,20 | 13 | 45 992 |  |  |  | 45992 | 45992 |  | 45992 |  |  | 170 |  | 12.2018 |
| 52 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.7 | 1927 | не было | РО | К | 2 | 2 | 524,40 | 467,20 | 467,20 |  | 367,69 | 30 | 65 559 |  |  |  | 65559 | 65559 |  | 65559 |  |  | 140 |  | 12.2018 |
| 53 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.16 | 1979 | не было | РО | К | 9 | 2 | 7407,80 | 4714,00 | 3840,80 | 873,20 | 3604,30 | 327 | 4 008 722 |  |  |  | 4008722 | 4008722 | 3311285 | 626576 | 70861 |  | 850 |  | 12.2018 |
| 54 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.7 | 1958 | не было | РО | К | 4 | 4 | 2701,90 | 2490,20 | 2166,70 | 323,50 | 2166,70 | 80 | 394 159 |  |  |  | 394159 | 394159 |  | 394159 |  |  | 158 |  | 12.2018 |
| 55 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.18 | 1982 | не было | РО | К | 9 | 2 | 7365,50 | 4818,30 | 3801,10 | 1017,20 | 3801,10 | 308 | 3 349 420 |  |  |  | 3349420 | 3349420 | 3156755 | 125111 | 67554 |  | 695 |  | 12.2018 |
| 56 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/2 | 1982 | не было | ТСЖ/ЖСК | К | 9 | 1 | 3399,00 | 2977,20 | 2836,90 | 140,30 |  | 114 | 1 675 501 |  |  |  | 1675501 | 1675501 | 1563131 | 78919 | 33451 |  | 563 |  | 12.2018 |
| 57 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/1 | 1981 | не было | ТСЖ/ЖСК | К | 9 | 1 | 3489,50 | 3048,80 | 3013,70 | 35,10 | 3013,70 | 134 | 2 065 621 |  |  |  | 2065621 | 2065621 | 1563131 | 469039 | 33451 |  | 678 |  | 12.2018 |
| 58 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.162/1 | 1982 | не было | ТСЖ/ЖСК | П | 9 | 6 | 12295,50 | 10965,30 | 10696,60 | 268,70 | 10696,60 | 515 | 9 660 455 |  |  |  | 9660455 | 9660455 | 9380788 | 78919 | 200748 |  | 881 |  | 12.2018 |
| 59 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/4 | 1981 | не было | РО | П | 9 | 1 | 3357,90 | 2937,60 | 2937,60 |  | 2937,60 | 158 | 1 674 717 |  |  |  | 1674717 | 1674717 | 1578384 | 62556 | 33777 |  | 570 |  | 12.2018 |
| 60 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/5 | 1982 | не было | РО | П | 9 | 1 | 3355,70 | 2937,60 | 2937,60 |  | 2937,60 | 138 | 1 674 717 |  |  |  | 1674717 | 1674717 | 1578384 | 62556 | 33777 |  | 570 |  | 12.2018 |
| 61 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.13 | 1955 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1906,70 | 1742,00 | 1742,00 |  | 1742,00 | 66 | 933 381 |  |  |  | 933381 | 933381 |  | 933381 |  |  | 536 |  | 12.2018 |
| Итого по МО на 2019 год |  |  |  |  |  |  | 28736,09 | 23874,70 | 22956,80 | 917,90 | 22520,39 | 1200 | 59 541 662 |  |  |  | 59 541 662 | 59 541 662 | 57 682 224 | 625 041 | 1 234 397 |  |  |  |  |
| 62 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.13 | 1955 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1906,70 | 1742,00 | 1742,00 |  | 1742,00 | 66 | 13 619 360 |  |  |  | 13 619 360 | 13 619 360 | 13 334 013 |  | 285 347 |  | 7818 |  | 12.2019 |
| 63 | г.Арзамас, ул.Кольцова, д.7 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 2 | 681,60 | 632,70 | 632,70 |  | 632,70 | 35 | 4 166 017 |  |  |  | 4 166 017 | 4 166 017 | 4 078 733 |  | 87 284 |  | 6585 |  | 12.2019 |
| 64 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.16 | 1957 | не было | РО | К | 3 | 2 | 1032,40 | 958,80 | 914,10 | 44,70 | 813,70 | 39 | 4 770 515 |  |  |  | 4 770 515 | 4 770 515 | 4 670 565 |  | 99 950 |  | 4976 |  | 12.2019 |
| 65 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.7 | 1927 | не было | РО | К | 2 | 2 | 524,40 | 467,20 | 467,20 |  | 367,69 | 30 | 3 315 789 |  |  |  | 3 315 789 | 3 315 789 | 3 246 318 |  | 69 471 |  | 7097 |  | 12.2019 |
| 66 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.16 | 1979 | не было | РО | К | 9 | 2 | 7407,80 | 4714,00 | 3840,80 | 873,20 | 3604,30 | 327 | 20 276 605 |  |  |  | 20 276 605 | 20 276 605 | 19 851 777 |  | 424 828 |  | 4301 |  | 12.2019 |
| 67 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/6 | 1983 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | К | 9 | 6 | 12825,19 | 11651,00 | 11651,00 |  | 11651,00 | 520 | 10 044 496 |  |  |  | 10 044 496 | 10044496 | 9375113 | 468756 | 200627 |  | 862 |  | 12.2019 |
| 68 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/2 | 1989 | не было | ТСЖ/ЖК/УО | П | 9 | 2 | 4358,00 | 3709,00 | 3709,00 |  | 3709,00 | 183 | 3 348 880 |  |  |  | 3 348 880 | 3348880 | 3125705 | 156285 | 66890 |  | 903 |  | 12.2019 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Краткосрочному плану реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2017-2019 годы (в новой редакции)

Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в 2017-2019 годах, включенных в краткосрочный план

| N п/п | Адрес МКД | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 + столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР | ПИР | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст. 20 Закона НО от 28.11.2013 N 159-З |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч. 3 ст. 20 Закона НО от 28.11.2013 N 159-З утепление фасада | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научно-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКД и (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Всего по МО на 2017 - 2019 годы | 136 835 979 | 130 259 861 | 49 467 453 | 5 206 | 6 671 986 | 10 937 | 33 151 449 |  |  | 2 360 | 3 538 624 | 1 336 | 1 720 377 | 2 667 | 4 385 017 | 26 | 41 046 196 | 5 580 | 14 351 295 | 1 150 | 1 629 173 | 11 614 | 20 615 744 |  | 167 | 3 150 000 |  |  | 4 119 691 | 4 020 694 |  | 7 560 | 91 437 | 2 456 427 |  |
| Итого по МО на 2017 год | 39 672 935 | 38 903 332 | 26 209 673 | 400 | 1 593 283 | 6 496 | 19 635 081 |  |  | 1 405 | 2 147 197 | 256 | 420 377 | 1 593 | 2 413 735 |  |  | 2 483 | 2 574 632 | 540 | 429 173 | 6 816 | 9 689 854 |  |  |  |  |  | 268 200 | 169 203 |  | 7 560 | 91 437 | 501 403 |  |
| 1 | г.Арзамас, ул. Комсомольский б-р, д.9/2 | 2 340 270 | 2291238 | 2291238 |  |  | 760 | 1922388 |  |  | 110 | 153674 |  |  | 170 | 215176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49032 |  |
| 2 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.18 | 989 432 | 968702 | 968702 |  |  | 463 | 840516 |  |  |  |  |  |  | 90 | 128186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20730 |  |
| 3 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.1/а | 803 953 | 787109 | 787109 |  |  | 210 | 637267 |  |  | 39 | 35343 |  |  | 48 | 114499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16844 |  |
| 4 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59 | 1 333 080 | 1305150 | 1305150 |  |  | 309 | 968960 |  |  | 70 | 250144 |  |  | 80 | 86046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27930 |  |
| 5 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1 | 3 783 341 | 3704074 | 3704074 |  |  | 454 | 3201741 |  |  | 248 | 155040 |  |  | 108 | 347293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79267 |  |
| 6 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9 | 2 318 165 | 2269596 | 2269596 |  |  | 579 | 1575145 |  |  | 283 | 397413 |  |  | 122 | 297038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48569 |  |
| 7 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29 | 989 432 | 968702 | 968702 |  |  | 223 | 840516 |  |  |  |  |  |  | 78 | 128186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20730 |  |
| 8 | г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б | 983 855 | 963242 | 963242 |  |  | 362 | 799593 |  |  | 44 | 62615 |  |  | 80 | 101034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20613 |  |
| 9 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5 | 2 927 834 | 2866491 | 2866491 |  |  | 717 | 2276897 |  |  | 156 | 353221 |  |  | 156 | 236373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61343 |  |
| 10 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в | 1 401 364 | 1372003 | 1372003 |  |  | 631 | 1243817 |  |  |  |  |  |  | 48 | 128186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29361 |  |
| 11 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 | 1 896 518 | 1707357 | 1707357 |  |  | 618 | 1467618 |  |  | 180 | 101090 |  |  | 140 | 138649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152624 | 53627 |  | 7560 | 91437 | 36537 |  |
| 12 | г.Арзамас, ул. Комсомольский б-р, д.5/1 | 4 316 939 | 4226492 | 4226492 |  |  | 1170 | 3860623 |  |  |  |  |  |  | 296 | 365869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90447 |  |
| 13 | г.Арзамас, 11 Микрорайон, д.47 | 741 386 | 741386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1094 | 741386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.29 | 84 000 | 84000 | 84000 | 300 | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.Арзамас, ул.50 Лет ВЛКСМ, д.38/1 | 1 220 650 | 1220650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 | 1220650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.3 | 620 132 | 620132 | 448262 |  |  |  |  |  |  | 180 | 448262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 171870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.28 | 257 750 | 257750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 257750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.30 | 266 900 | 266900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 | 266900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.32 | 292 400 | 292400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 | 292400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г.Арзамас, ул.Архитектурная, д.36 | 284 750 | 284750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 | 284750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.Арзамас, ул.Вахтерова, д.16 | 533 355 | 504585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 | 504585 |  |  |  |  |  | 28770 | 28770 |  |  |  |  |  |
| 22 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.13 | 499 042 | 479062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 | 479062 |  |  |  |  |  | 19980 | 19980 |  |  |  |  |  |
| 23 | г.Арзамас, ул.Зеленая, д.24 | 301 336 | 301336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 | 301336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Арзамас, ул.Зеленая, д.36 | 340 800 | 340800 | 118200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 | 118200 |  |  |  |  |  |  | 228 | 222600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г.Арзамас, ул.Зеленая, д.38 | 647 985 | 647985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 647985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г.Арзамас, ул.Зеленая, д.38а | 457 916 | 457916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 337087 | 100 | 120829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.38 | 111 521 | 111521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 111521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.38/1 | 420 377 | 420377 | 420377 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 | 420377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.41 | 693 470 | 693470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1035 | 693470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г.Арзамас, ул.Кольцова, д.16 | 157 141 | 157141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 | 157141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/1 | 491 791 | 491791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 491791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г.Арзамас, ул.Короленко, д.14 | 156 000 | 156000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 156000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г.Арзамас, ул.Куликова, д.28 | 257 040 | 257040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 | 257040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г.Арзамас, ул.Ленина, д.97 | 369 636 | 344727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 | 344727 |  |  |  |  |  | 24909 | 24909 |  |  |  |  |  |
| 35 | г.Арзамас, ул.Мира, д.17/1 | 297 013 | 297013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 297013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г.Арзамас, ул.Мира, д.30 | 789 180 | 789180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616 | 789180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г.Арзамас, ул.Нижегородская, д.30/1 | 391 793 | 391793 | 299707 | 20 | 109312 |  |  |  |  | 95 | 190395 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 92086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.22/1 | 233 573 | 233573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 | 233573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.22/3 | 247 661 | 230666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 230666 |  |  |  |  |  | 16995 | 16995 |  |  |  |  |  |
| 40 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.26 | 367 315 | 346776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 | 346776 |  |  |  |  |  | 20539 | 20539 |  |  |  |  |  |
| 41 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.139 | 832 353 | 832353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 | 832353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.141 | 588 932 | 588932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 | 588932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.188/1 | 256 899 | 256899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 256899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.204 | 833 660 | 833660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 833660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г.Арзамас, ул.Севастопольская, д.4 | 1 408 971 | 1408971 | 1408971 | 80 | 1408971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г.Арзамас, ул.Солнечная, д.10/а | 136 024 | 131641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 | 131641 |  |  |  |  |  | 4383 | 4383 |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2018 год | 37 621 382 | 33 674 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 28 545 378 |  |  |  |  | 1 130 | 3 978 927 |  | 67 | 1 150 000 |  |  | 3 226 450 | 3 226 450 |  |  |  | 720 627 |  |
| 47 | г.Арзамас, ул.Мира, д.3 | 6 675 880 | 6413520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6413520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125111 | 125 111 |  |  |  | 137249 |  |
| 48 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 | 5 238 686 | 5128927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130 | 3978927 |  | 67 | 1150000 |  |  |  |  |  |  |  | 109759 |  |
| 49 | г.Арзамас, ул.Кольцова, д.7 | 81 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81258 | 81 258 |  |  |  |  |  |
| 50 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.16 | 77 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77314 | 77 314 |  |  |  |  |  |
| 51 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.17 | 45 992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45992 | 45 992 |  |  |  |  |  |
| 52 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.7 | 65 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65559 | 65 559 |  |  |  |  |  |
| 53 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.16 | 4 008 722 | 3311285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3311285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626576 | 626 576 |  |  |  | 70861 |  |
| 54 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.7 | 394 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394159 | 394 159 |  |  |  |  |  |
| 55 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.18 | 3 349 420 | 3156755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3156755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125111 | 125 111 |  |  |  | 67554 |  |
| 56 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/2 | 1 675 501 | 1563131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1563131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78919 | 78 919 |  |  |  | 33451 |  |
| 57 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/1 | 2 065 621 | 1563131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1563131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469039 | 469 039 |  |  |  | 33451 |  |
| 58 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.162/1 | 9 660 455 | 9380788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 9380788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78919 | 78 919 |  |  |  | 200748 |  |
| 59 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/4 | 1 674 717 | 1578384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1578384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62556 | 62 556 |  |  |  | 33777 |  |
| 60 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/5 | 1 674 717 | 1578384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1578384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62556 | 62 556 |  |  |  | 33777 |  |
| 61 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.13 | 933 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933381 | 933 381 |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2019 год | 59 541 662 | 57 682 224 | 23 257 780 | 4 806 | 5 078 703 | 4 441 | 13 516 368 |  |  | 955 | 1 391 427 | 1 080 | 1 300 000 | 1 074 | 1 971 282 | 8 | 12 500 818 | 3 097 | 11 776 663 | 610 | 1 200 000 | 3 668 | 6 946 963 |  | 100 | 2 000 000 |  |  | 625 041 | 625 041 |  |  |  | 1 234 397 |  |
| 62 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.13 | 13 619 360 | 13 334 013 | 3 070 000 | 350 | 320000 | 746 | 2470000 |  |  |  |  |  |  | 180 | 280 000 |  |  | 727 | 3100000 | 610 | 1 200 000 | 1530 | 3964013 |  | 100 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 285 347 |  |
| 63 | г.Арзамас, ул.Кольцова, д.7 | 4 166 017 | 4 078 733 | 1 320 000 | 140 | 145 000 | 309 | 850 000 |  |  | 70 | 140 000 |  |  | 80 | 185 000 |  |  | 523 | 2 025 733 |  |  | 575 | 733 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 284 |  |
| 64 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.16 | 4 770 515 | 4 670 565 | 1 831 762 |  |  | 536 | 1 570 480 |  |  |  |  |  |  | 92 | 261 282 |  |  | 530 | 1 788 853 |  |  | 870 | 1 049 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99950 |  |
| 65 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.7 | 3 315 789 | 3 246 318 | 725 000 | 216 | 240000 |  |  |  |  | 135 | 230000 |  |  | 102 | 255000 |  |  | 337 | 1321318 |  |  | 693 | 1200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69471 |  |
| 66 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.16 | 20 276 605 | 19 851 777 | 16 311 018 | 4100 | 4373703 | 2850 | 8625888 |  |  | 750 | 1021427 | 1080 | 1300000 | 620 | 990000 |  |  | 980 | 3540759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 828 |  |
| 67 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/6 | 10 044 496 | 9375113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 9375113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468756 | 468756 |  |  |  | 200627 |  |
| 68 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/2 | 3 348 880 | 3125705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3125705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156285 | 156285 |  |  |  | 66890 |  |